|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fenntartható városi közlekedésfejlesztés keretében javasolt projekt** | | | | |
|  | **Út neve** | **Létesít-mény hossza (m)** | **háló-zati sz.** | **Javasolt fejlesztés** | **Összehangolási igény, ütemezés** |
| IV.8.1 | VÁSÁRHELYI UTCA (Batthyány u. - Alvinci u) | 300 | B/A | vegyes forgalmú út kiépítése | forrástól függő |
| IV.8.2 | VÁSÁRHELYI UTCA (Batthyány u. – Japán u.) | 2.320 | B/A | egyoldali kétirányú kerékpárút | kisajátítás  forrástól függő |
| IV.Ú8.3 | VÁSÁRHELYI UTCA (Japán utca – M7 ap.) | 1.280 | B/A | vegyes forg. úton kerékpáros nyom | kisajátítás,  forrástól függő |
| T1.1 | SZFVÁR – TÁC/GORSIUM kp.ú 020489/2 hrsz. | 760 | B/A | vegyes forgalmú út kiépítése | 2018-2019, |
| T.1.2 | SZFVÁR – TÁC/GORSIUM kp.út 020483 hrsz. | 750 | B/A | önálló kerékpárút | kisajátítás, 2018-2019. |
| T.1.3 | SZFVÁR – TÁC/GORSIUM kp.út, 6214. j. út | 2.120 | B/A | vegyes forgalmú úton kerékpáros nyom | 2018-2019. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sóstó Természetvédelmi terület közúti elérhetősége fejlesztésében javasolt kerékpárforgalmi létesítmény** | | | | |
|  | **Út neve** | **Létesítmény hossza (m)** | **háló-zati sz.** | **Javasolt fejlesztés** | **ütemezés** |
| Ú22 | CSÍKVÁRI ÚT | 1.000 | A | Kétoldali egyirányú kerékpársáv | 2017-2018. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A Budapest - Balaton kerékpárút projektjében javasolt kerékpárforgalmi létesítmények** | | | | |
| **száma** | **Út neve** | **Létesítmény hossza (m)** | **háló-zati sz.** | **Javasolt fejlesztés** | **ütemezés** |
| IV:Ú1 | BALATONI ÚT (Horvát István u. - Batthyány u. körforgalom között) | 1600 | B/A | Egyoldali kétirányú kerékpárút/alternatív nyomvonal | Bobai vasútvonal hídjának építésétől függ |
| 7. | BALATONI ÚT mellett a Batthyány u. körforgalomtól a Sóstói ltp-ig | 400 | A | meglévő kerékpárút korszerűsítése Kétoldali egyirányú kerékpársáv/v. „koppenhágai típusú” kerékpársáv | 2018-2019. |
| IV:Ú2.1 | BALATONI ÚT (Sóstó lakótelep – Úrhidai körforgalom) | 480 | A | Kétoldali egyirányú kerékpársáv/v. „koppenhágai típusú” kerékpársáv | 2018-2019. |
| IV:Ú2.2 | BALATONI ÚT (Úrhidai körforgalom – városhatár között) | 1.475 | A | Egyoldali kétirányú kerékpárút | 2018-2019. |
| IV.Ú4 | BATTHYÁNY UTCA | 400 | A | kétoldali egyirányú kerékpársáv | 2018-2019. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Második ütemben javasolt fejlesztések** | | | | |
| **száma** | **Út neve** | **Létesítmény hossza (m)** | **háló-zati sz.** | **Javasolt fejlesztés** | **ütemezés** |
| 1. | SZÁRCSA U. – SÁRKERESZTÚRI ÚT mellett a Temető utcától a Halom utcáig | 2.700 | B | meglévő kerékpárút korszerűsítése kétoldali irányhelyes kerékpárút /egy szakaszon „koppenhágai típusú” kp.sáv | II. ütem, kisajátítási igény |
| IV.Ú6 | RÁDIÓ UTCA | 400 | B | kétoldali egyirányú kerékpársáv | Bp-Balaton kerékpárúthoz csatlakozás |
| IV.Ú7 | SÓSTÓ ÚT | 2050 | C | egyoldali kétirányú közös gyalog-és kerékpárút | II. ütem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Saját forrásból megvalósításra javasolt beavatkozások** | | | | |
|  | **Út neve** | **Létesít-mény hossza (m)** | **háló-zati sz..** | **Javasolt fejlesztés** | **Összehangolási igény/ütemezés** |
| IV.Ú3 | AMERIKAI FASOR (Holland fasor – Vásárhelyi u.) | 930 | B | vegyes forg. úton kerékpáros nyom | 2017-2018, Tác/Gorsium kerékpárúttal |
| IV.Ú9 | VÁSÁRTÉRI UTCA | 340 | C | vegyes forg. úton kerékpáros nyom, ellenirányú kp közlekedés biztosítása | Balatoni út IV.Ú1 szakaszával |