| Intézmény neve | Elvégzendő munka | Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major) | Szerződés szerinti díja Ft | Munkaterület átadás | Befejezési határidő | Kivitelező gt. neve | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ligetsori Óvoda | Álmennyezet csere | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 10 175 000 | 2010.07.09. | 2010.08.07. | Alba-Complett Kft. |  |
| Százszorszép Bölcsőde | Akadálymentesítés, konyha-mosoda felújítás, nyílászáró csere | Közbeszerzés (ÖM pályázatból részben támogatott) | 22 312 500 | 2010.07.09. | 2010.09.15. | Három Halász Kft. |  |
| Hétvezér Általános Iskola | Tornaterem szigetelés | Tartalékkeret (2009. évi nevesített intézmény keretből) | 463 750 | 2010.08.16. | 2010.08.27. | SZA-KA-BAU Bt. |  |
| Vasvári Pál Gimnázium | Lépcső javítás | Intézményi tartalék keret | 1 551 250 | 2010.07.22. | Még nincs szerződés | Bonzók 94 Kft. |  |
| Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok | Légtechnika rendszer szerelés és talajhőszondák telepítése | Pályázati forrás + saját erő | 170.690.000 | 2010. 07.12. | 2010. 11.15. | Elká Kft. | Küzdőtér feletti részen légcsatorna szerelésében előteljesítés |
| Árpád Szakk. Isk. és Kollégium | Kollégiumi részen 6x 2+2 fős szobák kialakítása, vendégszobával, étkezővel, mosókonyhával jégkorong akadémia részére szobák kialakítása | Intézmény részére forrás átadás Alpa Inno Park soráról átcsoportosítás | 10.375.000.- | 2010. 07. 09. | 2010. 09.01. | M + M Kft. | A szobákban vizes blokkok kialakítása megtörtént, csempe és padló burkolás kész a vizes helyiségekben, szobák festése folyamatban |
| Vasvári Pál Gimnázium | Távhő vezeték csere | Vis-major | 546.121.- | - | 2010.08.20. | Zsolnai Kft. |  |
| Tolnai u. Ált. Isk. | Tornatermi vészkijárati ajtó csere | Intézményi tartalék keret | 267.607.- | - | 2010.08. 20 | Sárkány Ablak Kft. |  |
| Váci Mihály Szakk. Isk. | AF 105 kazán modul csere | Vis-major | 398.570 | - | 2010. 08.31. | Kalorkomfort. Kft. |  |
| Intézmény neve | Elvégzendő munka | Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major) | Szerződés szerinti díja Ft | Munkaterület átadás | Befejezési határidő | Kivitelező gt. neve | Megjegyzés |
| Rákóczi úti Óvoda | Lapostető szigetelés | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 5.825.188 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Polip 2001. Kft. |  |
| Zentai úti iskola | Lapostető szigetelés | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 4.404.645 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Polip 2001. Kft. |  |
| Esze Tamás Rendelő | Lapostető szigetelés | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 1.247.375 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Polip 2001. Kft. |  |
| Munkácsy Általános Iskola | Lapostető szigetelés | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 4.146.543 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Polip 2001. Kft. |  |
| Kodály Zoltán Általános Iskola | Tornatermi nyílászáró csere | Vis-major | 1.926.773 | 2010.07.26 | 2010. 08.20. | PREMIER Ablakrendszer Kft |  |
| Nemes Nagy Ágnes Kollégium | Kollégiumi szobák festése | Intézményi tartalék keret | 943.275 | 2010.07.26 | 2010.08.20. | Szfvári Építőipari Kft |  |
| József Attila Kollégium | Kollégiumi szobák festése | Intézményi tartalék keret | 220.000 | 2010.08.09 | 2010.08.20. | Szfvári Építőipari Kft |  |
| József Attila Kollégium | Villámvédelmi rendszer javítása | Intézményi tartalék keret | 87.500 | 2010.07.21 | 2010.08.20 | Nagy Adaptív Kft |  |
| József Attila Kollégium | Füstmentes lépcsőház biztosítási munkái | Intézményi tartalék keret | 118.725 | 2010.08.05 | 2010.08.07. | Sellei Gábor ev. |  |
| Esze Tamás Rendelő | Szakipari munkák vizesblokk | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 2.230.625 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Alba Complett Kft |  |
| Kelemen Béla u. rendelő | Szakipari munkák vizesblokk | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 3.759.875 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Alba Complett Kft |  |

| Intézmény neve | Elvégzendő munka | Forrás (pl. intézményi tartalék, közbesz, vis major) | Szerződés szerinti díja Ft | Munkaterület átadás | Befejezési határidő | Kivitelező gt. neve | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulipános Óvoda | Szakipari munkák bejárat akadálymentesítés | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 3.613.150 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Alba Complett Kft |  |
| Vasvári Pál Általános | Szakipari munkák Kémény javítása | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 3.208.850 | 2010.07.09 | 2010.08.10 | Alba Complett Kft |  |
| Szivárvány Óvoda | Tetőfedés csere | Közbeszerzési eljárás alapján 100% önkormányzati forrásból. | 7.035.214.-Ft | 2010.07.09. | 2010.08.13. | ATÉP Építőipari és Fővállalkozó Kft. | 07.22.-én a bontási munkák befejeződtek, az új cserép a helyszínre megérkezett. Várható befejezés a kivitelező szóbeli tájékoztatása alapján: 08.05. |
| Beszédjavító Intézet | Kerítés felújítás | Vis-major | 608.937,- Ft | 2010.07.20. | 2010.09.30. | Székesfehérvári Építőipari Kft. | Tervezett kezdés: Augusztus 23. Befejezés várható időpontja: szeptember 15. |
| Beszédjavító Intézet | Alagsor festése | Intézményi tartalék keret | 213.899.-Ft | 2010.07.20. | 2010.09.30. | Székesfehérvári Építőipari Kft. | 07.22.én a festési munkák 50 %-ban kész vannak. Várható befejezés aug. 15. |
| Beszédjavító Intézet | Tetőfedés csere | Vis - major | 1.541.445,-Ft | 2010.07.20. | 2010.09.30. | Falusi Tibor egyéni vállalkozó | A kivitelezést augusztus 02-án kezdi, és várhatóan augusztus 19-re befejezi. |
| Rádió u. | útfelújítás | TEUT pályázat (50% önerő + 50% hazai forrás támogatás) | 9 192 280 | 2009. 12. 10 | 2010.07. 31. | SK Konzorcium |  |
| Ányos P. u. | útfelújítás | TEUT pályázat (50% önerő + 50% hazai forrás támogatás) | 14 020 856 | 2009.12. 10. | 2010.07. 31. | Magyar Aszfalt Kft. |  |

Százszorszép Bölcsőde felújítása:

- 195 db nyílászáró kerül kicserélésre, korszerű műanyag hőhídmentes, hőszigetelt üvegezésű szerkezetre.

- Akadálymentes vizesblokk és gyermek fürdető készül, új vezetékekkel, berendezési tárgyakkal és burkolatokkal.

- Akadálymentes bejárat készül a mozgássérültek részére,

-Konyha, mosogató helyiség, zöldség előkészítő, mosoda-vasaló helyiségeinek felújítása során új  vezetékek, berendezési tárgyak és burkolatok készülnek.

Kivitelezést a Három Halász Kft. végzi bruttó 22.312.500,- Ft összegben. Befejezési határidő: 2010. szeptember 15.

Kelemen Béla úti orvosi rendelő akadály mentes  vizesblokk kialakítás:

Az orvosi rendelőben a felnőtt és a gyermek rendelőknél a beteg WC csoportok felújítása történik, egy-egy  akadály mentes WC kialakításával. A  kivitelezés folyamán 66m2 lapburkolat és 240m2 csempeburkolat készül, a szaníterek és berendezési tárgyak teljes cseréje történik. Felújításra kerülnek vizesblokkokhoz tartozó gépészeti vezetékek is ( hideg-melegvíz és szennyvíz vezeték). A WC előterek is felújításra kerülnek.

A kivitelező az Alba-Complett Kft, kivitelezés költsége 3.759.875.- Ft., befejezési határidő 2010. augusztus 10.

Szivárvány Óvoda tetőfelújítás:

Az I. épület 750 m2 nagyságú tetőfelületén kerül felújításra a cserépfedés, melynek során a meglevő cserépfedés, tetőlécezés bontása, új alátétfólia elhelyezése, új tetőlécezés, ereszdeszkázat, új Tondach cserépfedés készül.(Az új cserépfedés a mai napon 60 %-ban elkészült.)

A meglevő használaton kívüli kémények tetősík alá visszabontásra kerültek a konyhai kémény kivitelével.

A kivitelezés szerződéses összege: bruttó 7.035.214.-Ft

Kivitelező: ATÉP Építőipari és Fővállalkozó Kft.

Befejezési határidő: 2010. augusztus 13.